CoDev Timetracking
Le suivi d'activité avec Mantis

---
Fonctionnalités
CoDevTT s'appuie sur Mantis pour gérer l'avancement du projet
- Saisie des CRA
- Rapports d’activité
- Suivi détaillé des tâches
- Levées d’alertes
- Planning
- Indicateurs de productivité
- Statistiques

---
Existant
Des tâches récurrentes et laborieuses
- Suivi des tâches
  - Le chef de projet va à la pêche aux informations
  - Le CRA hebdomadaire (feuille XLS) manque de granularité
  - Difficulté à évaluer les axes d'amélioration de l'équipe
  - Pas de lien entre les outils de dev et les outils de gestion de projet
- Rapports hebdo/mensuels
  - Calcul d'indicateurs de production
  - Création de graphiques
  - Synthèse des points difficiles et de l'avancement

---
Expression du besoin
Spontanéité de l'information et automatisation des tâches
- Faciliter la saisie des CRA
- Informer dès que possible sur l'avancement des tâches (et non en fin de semaine)
- Lever des alertes
- Générer des infos pour les rapports client

---
Fonctionnement global
La gestion du temps en plus
- Mantis pour suivre toutes les tâches quotidiennes
  - Anomalies
  - Tâches de développement
  - Tâches 'annexes' (Suivi Op, Outils, Incidents, Absences, Astreintes, Support, etc.)
- Ajouter la notion de temps aux fiches Mantis
  - Budget initial (nbre de jours)
  - Reste à faire
  - Date Jalon (deadline)
  - Date de livraison

---
Mise en œuvre
Customisation de Mantis
- Saisie des CRA basée sur les tâches Mantis
- Utilisation du workflow de mantis
- Ajout de champs dans les fiches mantis pour permettre le suivi dans le temps
- Ajout d'un projet 'SuiviOp' regroupant toutes les tâches annexes
- creation d'un module dédié au suivi des fiches, planning, statistiques, rapports.
[Speaker Notes: En ajoutant ces deux notions on va pouvoir: - Faciliter la saisie des CRA - Être informé au jour le jour de l'avancement du projet - Calculer automatiquement les indicateurs et les graphes pour générer les rapports. - Extraire les données pour les intégrer dans MsProject.]

---
Démonstration
Points abordés pendant la démonstration
- Exemple de fiche mantis
- Saisie de CRA
- Absences
- Activité Hebdo
- Statistiques
- Planning
- Productivité
- Info fiche
- Administration

---
Adapter CodevTT à la CNMSS
- Adapter
  - Migration de MANTIS v1.1.8 vers MANTIS v1.2.X
  - Intégrer les indicateurs cités dans la Convention de Service
- Déployer
  - Migrer MANTIS pour l’ensemble du service
    ou
  - Créer une nouvelle instance de MANTIS

---
Et après ?
CodevTT est en constante évolution
- Standardisation
  - Terminologie
  - Indicateurs issus du « GDP Mesurment Catalogue »
- Fonctionnalités
  - Seuils d'alertes configurables pour les indicateurs (min, max, alerte)
  - Personnalisation (choix des indicateurs, seuils, langues, etc)
  - Gestion de la dépendance des tâches
  - Visibilité du champ ETA (manager=oui, developers=non)
  - Meilleure gestion des entrées/sorties dans une équipe
  - Interface + sexy (HTML5)

---
Merci
Contact:
Louis BAYLE
Tel: 04 42 60 47 00
lbayle.work@gmail.com
Http://codevtt.org
Atos
200 Rue Pierre Duhem
13100 Aix-en-Provence