CodevTT
Le suivi d'activité avec Mantis
19 Juillet 2012

---
Mantis Bug Tracker
Suivi d'anomalies logicielles
Nouveau
Mantis est un système de suivi d'anomalies logicielles (bugs) basé sur une interface web.
Le principe de cet outil consiste à enregistrer la déclaration d'un bug informatique, puis pour les techniciens de maintenance informatique concernés, à mettre à jour l'avancement de sa résolution, jusqu'à sa clôture. (wikipedia)
Accepté
Ouvert
Résolu
non
Validation client
oui
Fermé

---
CodevTT – Suivi d'activité
CodevTT s'appuie sur Mantis pour gérer l'avancement des projets
- Saisie des CRA
- Rapports d’activité
- Suivi détaillé des tâches
- Suivi des Contrats Clients
- Levées d’alertes
- Planning, Gantt
- Indicateurs de productivité
- Statistiques

---
CodevTT – Une saisie des CRA efficace
Simple is Beautiful
> Analyse
> Développement
> Test
> Documentation
Projet
Tâche
Une saisie des CRA extrêmement simple
Quelques clics suffisent. Grâce à cette simplicité, on gagne en réactivité et en précision sur les imputations.

---
CodevTT – Une Réactivité accrue
Le RAF en temps et en heure
Planning
- Mise à jour au quotidien
  Aucune obligation, mais la simplicité et l'ergonomie de l'interface incitent à faire ses imputations et à réévaluer le RAF sur une base quotidienne.
- Les Imputation se font sur les tâches mantis
  Le lien avec le travail est direct, on garde un référentiel commun.
  Mantis pour toutes les tâches ?!?
oui

---
Mantis - Extension du domaine d'activité
La gestion du temps en plus
- Mantis pour suivre toutes les tâches quotidiennes
  - Anomalies
  - Tâches de développement
  - Tâches 'annexes' (gestion projet, réunions, outillage, incidents, etc. )
  Les fiches projet sont unitaires, les tâches annexes sont persistantes
- Ajouter la notion de temps aux fiches Mantis
  - Charge initiale, Reste à faire, Deadline, Date de livraison
Mantis n'est plus simplement un gestionnaire de bug, mais devient gestionnaire de tâches, support de l'outil CodevTT.

---
Fonctionnement global
CodevTT fait le lien entre les outils de Développement et le management
MantisBT
Développeur
Manager
CodevTT
Excel
MsProject

---
Démonstration
Points abordés pendant la démonstration
- Exemple de fiche mantis
- Saisie de CRA
- Absences
- Activité Hebdo
- Contrats et Commandes
- Planning, Gantt
- Prévisionnel
- Statistiques
- Info projet
- Info fiche
- Administration

---
CodevTT - Fonctionnalités
Gain de temps et visibilité accrue
- Fonctionnalités
  - Synthèse des imputations
  - Planning individuel des tâches à venir
  - Alertes sur les dépassement en charge
  - Alertes sur le respect des dates de livraison
  - Point sur l'avancement des projets
  - Indicateurs de production, statistiques, traçabilité
  - Diagramme de Gantt (beta)
- Avantages de la solution Mantis + CodevTT
  - Vue précise et en temps réel de l'avancement du projet
  - Génération des indicateurs présentés au client et aux RMA
  - Collecte des informations pour MsProject
  - Statistiques et traçabilité permettent d'identifier les axes d'amélioration
  - Les collaborateurs sont plus informés et ont une approche plus globale du projet et des délais

---
CodevTT aujourd'hui
Intégration réussie dans les équipes AtoS
- AtoS AIX
  - Equipe codev FDJ (depuis 2010)
- AtoS SixFours
  - Equipe SOCLE_ADMIN
  - Equipe TMA
  - Equipe VEILLE

---
Et après ?
CodevTT est en constante évolution
- Standardisation
  - Terminologie
  - Indicateurs KPI et GDP
- Fonctionnalités
  - Indicateurs spécifiques au Contrat / Commandes
  - Volet financier sur les Contrats / Commandes
  - Seuils d'alertes configurables
  - Personnalisation (choix des indicateurs, seuils, langues, etc)
  - Meilleure gestion des entrées/sorties dans une équipe
  - Import/export vers MsProject
  - Interface + sexy (HTML5)

---
Merci
Contact:
Louis BAYLE
Tel: 04 42 60 47 00
lbayle.work@gmail.com
http://codevtt.org
Atos
200 Rue Pierre Duhem
13100 Aix-en-Provence