Kit de démarrage

Révision	V1.0
Date	22 Novembre 2012

Contact	Louis BAYLE / louis.bayle@atos.net / Tel. 04 94 10 79 13

Historique des révisions

Révision	Date	Modification (Nature et chapitres concernés)	Auteur
1.0	22/11/2012	Version initiale	Louis BAYLE

Références

Élément	Description
http://codevtt.org	Site officiel de CodevTT (news, doc, forum, download, ...)
http://codevtt.org/codev	Démonstrateur en ligne
http://www.mantisbt.org	Site officiel de MantisBT

# Glossaire

Désignation	Origine	Définition
Tâche	CodevTT	Une tâche représente une action sur laquelle du temps va être consommé. Les tâches sont regroupées par projets et possèdent des atributs tels que : description, priorité, criticité, charge initiale, reste à faire, jalon, etc. / Les tâches respectent le cycle de vie du projet, et sont gérées par mantis sous le nom de 'Fiche'.
Fiche	Mantis	Une fiche mantis est l'équivalent d'une Tâche sous CodevTT
Projet	Mantis

# À propos de ce document
Ce document est à l'intention des personnes n'ayant aucune expérience de CodevTT et désirant mettre en place l'outil dans leur équipe. On ne traitera ni de l'installation de l'outil ni des fonctionnalités avancées et indicateurs que propose celui-ci.
Une connaissance de Mantis est indispensable pour une bonne compréhension du document.
# Présentation de CodevTT
CodevTT est un outil de gestion de projet, permettant un suivi détaillé de l'avancement des projets et des d'activités de l'équipe.
Sa caractéristique principale est son lien direct avec MantisBT - un système de suivi d'anomalies - dont on étendra le scope d'activité.
En puisant des informations dans la base de données de MantisBT et en simplifiant au maximum la saisie des comptes rendus d'activité des utilisateurs, CodevTT réduit considérablement le nombre d'opérations manuelles à effectuer pour générer des rapports, statistiques, alertes, diagramme de Gantt et autres indicateurs de production.
Les données de MantisBT étant tenues à jour en permanence par les développeurs, le chef de projet peut avoir une vue en temps réel de l'avancement du projet, sans créer de surcharge de travail pour l'équipe.
Les informations remontées par CodevTT permettent au chef de projet d'identifier plus rapidement les points chauds du projet. La réduction d'un grand nombre de tâches récurrentes lui permet de se concentrer d'avantage sur les parties nécessitant plus d'attention.
Les statistiques aident à identifier les actions à entreprendre pour améliorer la productivité de l'équipe et permettront d'en mesurer l’efficacité à court/moyen/long terme.

CodevTT est donc un outil de management en lien direct avec le développement, destiné à améliorer la réactivité et l’efficacité du processus de production.

# Fonctionnement global
## Mantis & CodevTT

contact
présentation sommaire

fonctionnement global
- mantis & CodevTT
mantis certainement pas le plus 'joli' bugtracker du marché, mais il est très complet et hautement configurable, ce qui en fait une bonne base pour un gestionnaire de tâches.
Non-intrusif

- mantis pour toutes les taches
- champs personalisés

création d'une équipe
- team leader
- projets TachesAnnexes
- rôles utilisateurs
- types de projets

Suivi d'activité
- saisie des CRA
- activité équipe
- activité projet

Contrats & Commandes
Trois niveaux.

Commande
- Propriétés
- Tâches
- Provisions

MacroCommande

Contrat de Service

 conseils et coût de mise en place